Alunos: João Carlos Becker, Ivair Puerari, Eliton Traverssini, Marco A. Puton

Nome do produto: Tradebook

Interessados no projeto:
Stakeholders	Principais requisitos	Principais expectativas	Nível de influência
Administrador	Bloquear/deletar usuários; / Validar as publicações dos usuários.	Manter um ambiente sem publicações ofensivas; / Impedir cadastros de pessoas de comunidade externa.	Médio
Locatário da UFFS	Alugar um livro; / Trocar livros.	Visualizar, alugar ou trocar livros.	Alto
Locador da UFFS	Anunciar livros para empréstimo; / Trocar livros.	Cadastrar livros para serem alugados/trocados.	Alto
Anunciante de uma empresa	Anunciar propaganda.	Promover produtos através de publicidade.	Baixo

História dos usuários:

ID	Histórias	Categoria	Prioridade
01	Eu, como administrador, / preciso de uma listagem de publicações / para validá-las ou rejeitá-las caso sejam indevidas.	Alto	6
02	Eu, como locatário, / preciso visualizar livros / para alugar ou solicitar troca. / Versão 2.0	Alto	2
04	Eu, como locador / preciso alugar/trocar livros no sistema / para que seja permitido a interação dos usuários do sistema / versão 2.1 22/08/2016	Alto	3
03	Eu, como locador, / preciso cadastrar livros no sistema / para que sejam alugados ou trocados.	Alto	1
05	Eu, como locador/locatário, / preciso avaliar empréstimos / para saber a credibilidade do locatário/locador.	Alto	3
06	Eu, como locador, / preciso realizar a alteração de status de uma publicação. / para que o locatário tenha acesso a dados consistentes.	Alto	4
07	Eu, como locatário, / preciso visualizar o status de uma publicação / para solicitar o livro.	Alto	5
08	Eu, como anunciante, / preciso cadastrar publicações / para que promova meus produtos.	Alto	7
09	Eu, como locatário/locador, / preciso fazer cadastro no sistema / para ter um login.	Médio	4
10	Eu, como locatário/locador, / preciso fazer login no sistema / para fazer uso do sistema.	Médio	6
11	Eu, como locatário/locador, / preciso de uma aba de comentários / para obter informações referentes ao livro.	Médio	2
12	Eu, como locatário/locador, / preciso de um chat / para combinar condições de empréstimo.	Médio	1
13	Eu, como anunciante, / preciso realizar cadastro no sistema / para realizar publicações.	Médio	5
14	Eu, como administrador, / preciso de um painel administrativo de membros do sistema / para gerenciar os usuários do portal.	Médio	3

MVP:
ID	Histórias	Categoria	Prioridade
01	Eu, como administrador, / preciso de uma listagem de publicações / para validá-las ou rejeitá-las caso sejam indevidas.	Alto	7
02	Eu, como locatário, / preciso visualizar livros / para alugar ou solicitar troca. / Versão 2.0	Alto	2
03	Eu, como locador, / preciso cadastrar livros no sistema / para que sejam alugados ou trocados.	Alto	1
04	Eu, como locador/locatário / preciso alugar/trocar livros no sistema / para que seja permitido a interação dos usuários do sistema / versão 2.1 22/08/2016	Alto	3
05	Eu, como locador/locatário, / preciso avaliar empréstimos / para saber a credibilidade do locatário/locador.	Alto	4
06	Eu, como locador, / preciso realizar a alteração de status de uma publicação / para que o locatário tenha acesso a dados consistentes.	Alto	5
07	Eu, como locatário, / preciso visualizar o status de uma publicação / para solicitar o livro.	Alto	6
08	Eu, como anunciante, / preciso cadastrar publicações / para que promova meus produtos.	Alto	8